UPRAVENÁ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

- Smluvní strany

Město Česká Lípa

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

IČ:  00260428   DIČ: CZ 00260428

č.ú.: 1229 – 421/0100 KB a.s. Česká Lípa

zastoupené: 			Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města Česká Lípa

ve věcech technických: 	Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje města a investic

(dále jen „příkazce“)

a

………………………………………………………..

Sídlo: ……………………………………………….

IČ:		  DIČ:

čú:

Zastoupen: ………………………………………..

(dále jen „příkazník“)

- Předmět smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy, kterou se příkazník zavazuje provést pro příkazce níže uvedené úkony a činnosti (dále jen Předmět smlouvy) a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou úplatu.

  - Předmětem této smlouvy je poskytnutí služby spočívající v kompletní přípravě a organizaci otevřené soutěže o návrh (dále jen SoN) jako specifického postupu zadavatele a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBU) na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího Škroupovo náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé v České Lípě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a se Soutěžním řádem České komory architektů (dále jen ČKA).

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce realizovat Předmět smlouvy rozdělený do těchto fází:

- Fáze 1 - Příprava soutěže o návrh

- Fáze 2 - Organizace a administrace SoN

- Fáze 3 - Propagace soutěže

- Fáze 4 - Příprava výzvy k JŘBU

- Fáze 5 - Administrace JŘBU

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci Fáze 1 - Příprava soutěže o návrh provést veškeré činnosti nezbytné pro její dokončení, zejména pak:

  - kompletní přípravu a zpracování soutěžních podmínek soutěže o návrh v souladu se ZZVZ a Soutěžním řádem ČKA vč. zpracování urbanistického a historického vývoje okolních prostranství se vztahem ke Škroupovu náměstí, včetně zapracování výsledků Analýzy veřejného prostranství – Škroupova náměstí v České Lípě a Archeofyzikálního výzkumu Škroupova náměstí, tvorba mapy s vyznačením řešeného území včetně historických map, tvorba analýz územního plánu, územně analytických podkladů a zákresu stávajících inženýrských sítí ve spolupráci se zadavatelem;

  - konzultace k přípravě soutěžních podkladů a soutěžních podmínek se zadavatelem;

  - projednání soutěžních podmínek s ČKA v souladu se Soutěžním řádem ČKA;

  - zajištění sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů;

  - zajištění nezávislých porotců a náhradníků ve spolupráci se zadavatelem a v souladu s jeho požadavky na složení poroty;

  - zajištění schválení soutěžních podmínek ze strany poroty a ČKA;

  - zajištění dokladu regulérnosti soutěže ze strany ČKA;

  - zajištění vyhlášení soutěže na profilu zadavatele Města Česká Lípa a webových stránkách ČKA.

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci Fáze 2 - Organizace a administrace SoN provést veškeré činnosti nezbytné pro její dokončení, zejména pak:

  - zajištění činnosti sekretáře soutěže dle Soutěžního řádu ČKA;

  - zajištění činnosti přezkušovatele soutěžních návrhů dle Soutěžního řádu ČKA;

  - zajištění činnosti porotců dle Soutěžního řádu ČKA;

  - komunikace s účastníky soutěže vč. vyhodnocení dotazů a zpracování odpovědí na dotazy soutěžících v průběhu soutěže;

  - komunikace se zadavatelem a porotou v průběhu soutěže;

  - zveřejnění podkladů pro soutěžící, včetně dotazů a odpovědí soutěžícím;

  - organizace všech zasedání poroty a zajištění veškeré administrativy, tzn. příprava čestných prohlášení, prezenční listiny, zápisů ze zasedání poroty, protokolu přezkušovatele, protokolu o průběhu soutěže, včetně hodnocení posuzovaných návrhů (v součinnosti se zadavatelem). Prostory pro zasedání poroty poskytne zadavatel;

  - odeslání oznámení o výsledku soutěže všem soutěžícím;

  - zpřístupnění všech návrhů soutěžícím dle Soutěžního řádu ČKA;

  - zveřejnění všech relevantních dokumentů dle ZZVZ a na webových stránkách ČKA a na profilu zadavatele.

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci Fáze 3 - Propagace soutěže provést veškeré činnosti nezbytné pro její dokončení, zejména pak:

-	tvorba textové a grafické části katalogu architektonické soutěže;

-	tvorba plakátu a pozvánky na vernisáž soutěže;

-	organizace vernisáže návrhů hodnocených v architektonické soutěži;

-	účast na vernisáži návrhů hodnocených v architektonické soutěži.

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci Fáze 4 - Příprava výzvy k JŘBU provést veškeré činnosti nezbytné pro její dokončení, zejména pak:

  - příprava návrhu výzvy k jednání v JŘBU pro všechny účastníky soutěže o návrh, jejichž návrhy byly vybrány (3 nejlépe hodnocené návrhy);

  - zpracování návrhu smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ve spolupráci se zadavatelem.

  - Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci Fáze 5 - Administrace JŘBU provést veškeré činnosti nezbytné pro její dokončení, zejména pak:

  - vedení a administrace JŘBU včetně přípravy všech nezbytných dokumentů a vyhotovení zápisů z jednání;

  - účast na všech jednáních s účastníky v průběhu JŘBU;

  - poskytování právní pomoci při jednání s účastníky JŘBU o smluvních podmínkách;

  - poskytnutí součinnosti pro zajištění nezbytných úkonů zadavatele;

  - komunikace s účastníky zadávacího řízení v průběhu celého JŘBU;

  - právní služby související s vyřízením případných námitek účastníků;

  - předání kompletní dokumentace zadávacího řízení.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi součinnost při plnění této smlouvy zejména poskytnutím těchto materiálů:

  - archeofyzikální výzkum Škroupova náměstí ve formátu .pdf;

  - analýza veřejného prostranství – Škroupova náměstí v České Lípě ve formátu.pdf;

  - zákres stávajících inženýrských sítí ve formátu .dxf a .pdf;

  - 2D a 3D model okolní zástavby Škroupova náměstí ve formátu .dwg;

  - územně analytické podklady ve formátu .shp, .dxf a .dgn;

  - ortofoto ve formátu .jpg;

  - regulační plán ve formátu .pdf.

- Termíny a místo plnění

## 3.1	Termíny a lhůty plnění Předmětu smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

- Fáze 1 - Příprava soutěže o návrh 		do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

- Fáze 2 - Organizace a administrace SoN 	do 3 měsíců od ukončení Fáze 1

- Fáze 3 - Propagace soutěže 			do 6 týdnů od vyhodnocení SoN

- Fáze 4 - Příprava výzvy k JŘBU 		do 3 týdnů od vyhodnocení SoN

- Fáze 5 - Administrace JŘBU 			dle lhůt ZZVZ a dále:

  - komentář k připomínkám ke smlouvě do 5 pracovních dnů od doručení

  - předání dokumentace zadávacího řízení do 1 týdne od ukončení

3.2	Místem plnění Předmětu smlouvy je sídlo příkazce, případně podle povahy plnění i sídlo příkazníka. Místem pro předání dokumentace a jiných předávaných částí plnění je sídlo příkazce, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak.

- Kontaktní osoby

4.1 	Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím kontaktních osob pro věcná jednání. Kontaktní osoby pro věcná jednání jsou oprávněny řešit veškeré záležitosti související s plněním práv a povinností smluvních stran dle této Smlouvy, nejsou však oprávněny ke sjednání změny Smlouvy, k níž je třeba písemný dodatek, nejedná-li se zároveň o takto oprávněné zástupce smluvní strany.

•	Kontaktní osobou pro věcná jednání za Příkazce je:

Jméno: [doplní Příkazce]

Funkce: [doplní Příkazce]

Tel.: [doplní Příkazce]

E-mail: [doplní Příkazce]

•	Kontaktní osobou pro věcná jednání za Příkazníka je:

Jméno: [doplní Příkazník]

Funkce: [doplní Příkazník]

Tel.: [doplní Příkazník]

E-mail: [doplní Příkazník]

4.2 	Případná změna kontaktních osob pro věcná jednání je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této Smlouvě.

- Cena plnění

5.1 	Celková cena za Předmět plnění vychází z cenové nabídky příkazníka předložené v zadávacím řízení a činí:

Celková cena bez DPH 		……………….,- Kč

DPH             		  	  	………………..,- Kč

Celková cena vč. DPH			………………..,- Kč

  - Rozpis sjednané smluvní ceny je přílohou č. 1 této smlouvy.

  - Cena za Předmět smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s realizací Předmětu smlouvy.

  - Změna ceny za Předmět smlouvy včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění Předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Poskytovatel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.

  - Příkazce neposkytuje zálohy.

  - Úhrada ceny bude provedena v 5 dílčích částech, a to vždy po ukončení jednotlivé fáze Předmětu smlouvy, za předpokladu, že byla příslušná dílčí část řádně plněna.

## VI.  Platební podmínky

  - Podkladem pro placení odměny příkazníka bude faktura, resp. dílčí faktury. Faktura bude splatná do 14 dnů ode dne doručení příkazci.

  - Každý daňový doklad příkazníka musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů dále tyto náležitosti:

- označení příslušného odboru příkazce;

- IČ a DIČ příkazce a příkazníka;

- identifikační číslo VZ: P19V00000027;

- splatnost v souladu s touto smlouvou;

- datum vystavení daňového dokladu;

- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;

- odvolávka na tuto smlouvu;

- kontaktní údaje (telefon, e-mail) osoby, která daňový doklad vystavila;

- soupis příloh.

  - Každý daňový doklad včetně všech jeho příloh příkazník vystaví a předá příkazci v písemné podobě a zároveň i elektronicky ve formátu PDF/A. Elektronickou verzi daňových dokladů předá příkazník příkazci e-mailem na adresy kasparek@mucl.cz a matejickova@mucl.cz.

  - V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, příkazce 
je oprávněn jej vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu příkazci, plynout nová lhůta splatnosti.

## VII. Plná moc

  - Příkazce udělí příkazníkovi písemnou plnou moc, aby podle § 441 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mohl jednat ve vztahu ke třetím osobám při zabezpečování činnosti v rozsahu čl. II této smlouvy jako jeho zástupce. Platnost této plné moci skončí uplynutím doby plnění podle čl. III této smlouvy.

  - Příkazník bez písemného souhlasu příkazce nesmí dále zmocnit či pověřit činnostmi dle této smlouvy jinou osobu.

  - Plná moc je přílohou č. 2 této smlouvy.

## VIII.  Sankční opatření

  - V případě prodlení příkazníka s plněním termínu zahájení či ukončení plnění kterékoliv fáze Předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny plnění příslušné fáze Předmětu smlouvy bez DPH za každý, byť i jen započatý, den prodlení.

  - V případě prodlení příkazce s úhradou řádně vystavených faktur je tento povinen zaplatit příkazníkovi na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitostí 
a na věcech převzatých při jejich zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.

  - Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku plnění vadných dispozic příkazce a dále za vady, kterým nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho požadovat, zabránit.

  - Příkazce má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst příkazníkovi
z faktury za službu.

  - Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty příkazcem dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh) příkazníka, kterou smluvní pokuta utvrzuje.

  - Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

  - V případě, že SoN nebo JŘBU bude zrušeno z důvodů na straně příkazníka, zavazuje se příkazník provést nové řízení na vlastní náklady. V případě, že příkazce nebude mít zájem o provedení opakovaného řízení příkazníkem, je příkazník povinen příkazci uhradit smluvní pokutu odpovídající ceně příslušné fáze Předmětu smlouvy.

  - Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## IX.  Ostatní ujednání

  - Příkazník se zavazuje průběžně informovat příkazce a jím pověřeného zástupce o postupu plnění smlouvy a o všech okolnostech, které by mohly ovlivnit plnění dle této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje při zabezpečování činnosti podle čl. II této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí. Činnosti uvedené v čl. II této smlouvy budou prováděny členy realizačního týmu. Seznam členů realizačního týmu je přílohou č. 3 této smlouvy.

  - Příkazník v plném rozsahu odpovídá za škody způsobené příkazci v souvislosti s plněním dle této smlouvy. V této souvislosti se příkazník zavazuje být platně pojištěn na škody způsobené třetí osobě po celou dobu trvání smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši min. 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost.

  - Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti v rozsahu 
čl. II této smlouvy plnit včas.

  - Příkazník je povinen oznámit příkazci, že se dostal do střetu zájmů ve smyslu § 44 ZZVZ, a to neprodleně po zjištění této skutečnosti. Příkazník je povinen oznámit příkazci i veškeré informace, které mohou vyvolávat pochybnosti o tom, zda je či není ve střetu zájmů. Stejné povinnosti platí i ve vztahu ke všem osobám, které budou vykonávat jednotlivé činnosti dle této smlouvy při zastupování příkazníka jako zadavatele.

  - Příkazce může kdykoliv pozastavit činnost příkazníka či odejmout dle svého uvážení zmocnění k výkonu činností příkazníka a plné moci.

  - Vztahy, neupravené touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb. (občanský zákoník) a souvisejícími právními předpisy.

  - Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.

Ukončení smluvního vztahu

  - Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

10.2 	Příkazce je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu, vždy však k okamžiku ukončení jednotlivé dílčí části. Výpověď musí být písemná a musí být doručena příkazníkovi 14 dní před okamžikem ukončení příslušné dílčí části.

  - Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

  - Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany příkazníka se považuje zejména:

  - porušení povinnosti příkazníka k ochraně důvěrných informací;

  - porušení povinnosti příkazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

  - Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany příkazce se považuje zejména:

  - prodlení s úhradou faktury delší než 30 kalendářních dnů, pokud příkazce nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení příkazníka o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Příkazce je mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, že:

  - příkazník vstoupí do likvidace, nebo

  - je proti příkazníkovi zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

  - je proti příkazníkovi zahájeno trestní stíhání.

  - Příkazce je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zjistí, že u příkazníka došlo ke střetu zájmů dle § 44 ZZVZ.

XI.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými 
a potvrzenými dodatky.

11.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.

  - Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí příkazce. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

  - Smluvní strany při vědomí svých závazků vyplývajících z této smlouvy a v úmyslu být touto smlouvou plně vázány potvrzují tímto její pravost podpisy osob řádně oprávněných jednat za příslušnou stranu a současně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána po vzájemné shodě o jejích náležitostech, dále potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, souhlasí s ní a nemají proti ní výhrad. Svými podpisy potvrzují, že smlouva je jejich projevem pravé, svobodné a vážné vůle, a že ji neuzavřely v tísni ani za jakkoliv nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

  - Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. ……….  dne            ………..

Příloha č. 1 – Rozpis ceny plnění

Příloha č. 2 – Plná moc

Příloha č. 3 – Realizační tým

Za příkazce         			                       		 Za příkazníka

V České Lípě dne:						V              dne:

............................                                                               	 ........................